ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на __разработку ПО для магазина_____________________________
(наименование проекта/работ)

1. Общие сведения

Заказчик: _Иванов Иван Иванович____________________________________

(наименование, ИНН, адрес, контактное лицо)

Исполнитель: _Гринько Михаил Сергеевич________________________________

(наименование, ИНН, адрес, контактное лицо)

2. Цели и задачи проекта

Цель: _создать программное обеспечение для учёта товаров в продуктовом магазине__

________________________________________________________________

Задачи:

2.1. Разработать интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения_______

2.2. Подключить в программное обеспечение базу данных________________________

2.3. Разработать функционал программного обеспечения_________________________

2.4. Разработать руководство пользователя программного обеспечения_____________

3. Описание результата

Ожидаемый результат: программное обеспечение должно работать корректно, данные о товарах должны храниться в базе данных.______________________________________________________

4. Требования

4.1. Функциональные: Добавление, изменение и удаление товаров, сохранение данных в базу данных, экспортирование в Excel.___________________________________________________

4.2. Нефункциональные: _________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Сроки и этапы выполнения

Этап 1: Разработка интерфейса программного обеспечения__ до «_20_» октября 20_26_ г.

Этап 2: Разработка базы данных товаров__________________ до «_30_» октября 20_26_ г.

Этап 3: Разработка функционала программного обеспечения_ до «_15_» ноября 20_26_ г.

Общий срок: до «_15_» ноября 20_26_ г.

6. Критерии приёмки

После запуска программного обеспечения в первую очередь должно отображаться окно авторизации, после авторизации должно отображаться окно с учётом товаров._________

7. Ограничения

Бюджет: _25000 ____________________________________________ руб.

Прочие ограничения: _________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:

_Директор магазина___ _____________________

(должность)                    (подпись, расшифровка)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_Программист_________ _____________________

(должность)                    (подпись, расшифровка)